**FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

[1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 2](#_Toc532221774)

[2. FASE DE FORMALIZACIÓN 3](#_Toc532221775)

[3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS 4](#_Toc532221776)

[5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO 8](#_Toc532221777)

[6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION 10](#_Toc532221778)

# DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | Obtención de empleo. |
| **Nombre Requerimiento:** | Página WEB Curriculum |
| **Fecha Solicitud:** | 15/07/2022 |
| **Responsable(s) Solicitud:** | Yair Valderrama González |
| **Dependencia(s) Solicitante:** | N/A |
| **Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:** | Yair Valderrama González |

# FASE DE FORMALIZACIÓN

|  |
| --- |
| **Descripción de la Solicitud** |
| **Usuario Solicitante** |
| Se desea una página web que permita conocer los proyectos y logros del cliente al usuario con la finalidad de conocerlo a él y a su trabajo.  La página deberá contar con los siguientes apartados: 1. Biografía. Deberá incluir un curriculum descargable.  2. Links a certificados o capturas de pantalla de estos.  3. Evidencias de proyectos.  4. Área de contacto, este deberá permitir el envió automático de un correo con un llenado de datos y los enlaces a las redes sociales pertinentes.  La página debe ser responsiva.  Solo una página principal que tiene la posibilidad de continuar desplazándose hacía abajo.  Debe tener un encabezado con seguimiento para regresar a las secciones anteriores rápidamente.  Será necesario que la página principal sea en español, pero exista la posibilidad de cambiar su idioma a inglés. Con el mismo contenido.  Debe permitir la descarga de archivos en diversos formatos. |
| **Líder Funcional** |
| Se elaborará en HTML, CSS y C#.  Al ser una página personal, no se espera un tráfico mayor a 100 personas concurrentes, por lo que no será necesario una gran cantidad de servidores o servicios. |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre Responsable Solicitud Nombre Líder OTI**

**Dependencia Solicitante Oficina Tecnologías de la Información**

# ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **15/07/2022** | | **Fecha Final** | **15/07/2022** | |
| **Modelamiento de Negocio** | | | | | |
| Funcionamiento de la página web  Modelo de negocio | | | | | |
| **Términos de Referencia** | | | | | |
| **Alcance de la solución** | Se espera una afluencia máxima de 100 personas.  Se busca de esta manera, llevar un registro de los proyectos elaborados por el cliente y conseguir mayores oportunidades laborales.  Cuando la página necesite ser actualizada, se deberá llevar a cabo mediante codificación directa.  La página debe de posicionarse en Google.  El usuario debe poner acceder a la página desde cualquier dispositivo mediante un navegador web compatible con HTML 5. | | | | |
| **Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Identificador** | **Necesidad cubierta** | **Objetivo del requisito** | **Entregables** | **Desarrollo del requisito** | **Estrategia y escenarios de pruebas** | **Nivel de prioridad** | | RF-1 | Cabecera | Dar una cabecera que dirija a cada una de las secciones de la página | Menú desplegable desde página web | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Llevar a las secciones de manera adecuada.  Minimizarse a los 3 segundos de la última interacción. Desplegarse al recibir una interacción | Alta | | RF-2 | Sección-Sobre mi | Dar información del cliente. Permitir la descarga del CV del cliente | Sección WEB sobre mi | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | La información y las imagen deben de ser visibles desde un navegador web.  Permitir la descarga del CV en formato PDF | Alta | | RF-3 | Sección-Proyectos destacados | Desplegar la sección que contendrá las evidencias de proyectos.  Incluir sección de ver más y, en caso de ser pertinente, una subpágina para cada proyecto | Sección WEB Evidencias | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Debe mostrar la imagen y debajo la descripción del proyecto.  Debe la sección VER MAS, redireccionar al compendio de todos los proyectos. | Alta | | RF-4 | Plantilla de proyectos | Ser un compendio de todos los proyectos elaborados por el cliente. Al hacer clic en la imagen, deberá dar más información y si aplica, descargas del proyecto. | Sección WEB Evidencias | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Debe mostrar la imagen y debajo la descripción del proyecto.  La información se debe mostrar apropiadamente. | Alta | | RF-5 | Sección-Certificados | Desplegar información de los certificados, tanto vínculos, como imágenes. | Sección WEB Certificados | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Los links deben de ser funcionales cuando apliquen.  Las imágenes deben de verse adecuadamente. | Alta | | RF-6 | Sección-Contacto | Debe contener un formulario que permita recabar la información solicitada.  Incluir los links a redes sociales pertinentes. LinkedIn, Github, Gmail. | Sección WEB Contacto | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | El formulario debe de recabar la información de manera estructurada.  Los vínculos a redes sociales deben de ser imágenes que llevan a cada uno. | Alta | | RF-7 | Sección-pie de página | Debe de incluir todos los datos legales necesarios. | Sección WEB Pie de pagina | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Debe incluir la información adecuada. Debe de ser responsiva | Media | | RF-8 | Idioma | La página debe tener una versión en el idioma inglés | Página WEB en versión inglés | Codificación utilizando HTML, CSS y C# | Toda la página web debe de poder cambiar al idioma inglés | Media | | RF-9 | Base de datos | Se debe incluir una base de datos que permita almacenar la información del formulario en la sección de contacto | Base de datos vinculada al formulario de sección de contacto. | Base de datos creada en SQL Server | Debe recibir la información desde la página WEB.  Solo debe recibir solicitudes si tiene los datos de contacto requeridos y el captcha verificado | Alta | | | | | |
| **Requerimientos no Funcionales y de calidad** | * Responsiva. * Consumo de datos mínimo. * Los archivos descargables deben estar protegidos. * Toda la información personal deberá estar cifrada. * El formulario debe estar protegido por un captcha. | | | | |
| **Interesados en la solución** | |  |  | | --- | --- | | **Nombre/Rol/Perfil** | **Descripción** | | Cliente | Aquel que solicita la página | | Usuario | Es aquel interesado en la página, ya sea para la contratación de los servicios o para la consulta de los trabajos. | | | | | |
| **Precondiciones** | N/A | | | | |
| **Requisitos Técnicos** | **Tipo de Desarrollo** | Web  Escritorio  Móvil  Servicio Web  Servicio Windows  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Base de Datos** | Oracle  SQL Server  MySQL  MongoDB  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Lenguaje** | C#  VB  PHP  Java  JavaScript  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Viabilidad Técnica** | Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (*X*) NO ( ) | | | | |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
| **Yair Valderrama González** | **Independiente** | **N/A** | **N/A** |

1. **FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | | **Yair Valderrama González** | | **Fecha** | **18/07/2022** | | |
| **Plan estratégico de fases del proyecto** | | | | | | | | |
| **N°** | **Nombre Etapa** | **Actividad** | | **Rol Responsable** | | | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| **1** | **Planeación** | **Toma de requisitos y elaboración de documentación** | | **Ejecutor de fase** | | | **15/07/22** | **18/07/22** |
| **2** | **Diseño** | **Elaboración de diseños y elecciones de herramientas** | | **Ejecutor de fase** | | | **18/07/22** | **20/07/22** |
| **3** | **Implementación** | **Elaboración de los entregables** | | **Ejecutor de fase** | | | **20/07/22** | **30/07/22** |
| **4** | **Pruebas** | **Pruebas de la página** | | **Ejecutor de fase** | | | **30/07/22** | **03/08/22** |
| **5** | **Diseño** | **Apoyo en UI, Logotipos y diseño.** | | **Diseño gráfico** | | | **21/07/22** | **28/07/22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | | **Luz María Jiménez Escobedo** | | **Fecha** | **21/07/2022** | | |
| **Plan estratégico de fases del proyecto** | | | | | | | | |
| **1** | **Diseño** | **Apoyo en UI, Logotipos y diseño.** | | **Diseño gráfico** | | | **21/07/22** | **28/07/22** |

|  |
| --- |
| **Diagrama de planeación** |
|  |

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
|  |  |  |  |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-1** | | |
| **Titulo** | | Cabecera | | |
| **Fecha** | | 19/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Cabecera que funge como menú de la página. Debe de minimizarse cuando el usuario cese el desplazamiento y debe de desplegarse cuando exista el mismo.  Redirecciona a cada una de las secciones. Usar como base el prototipo:  escritorio.    Encabezado celular minimizado.    Encabezado celular desplegado. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Encabezado con dirección a las secciones de la página WEB. Código en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes y botones deben de verse apropiadamente. |
| 2. | Despliegue | | Se minimiza cuando se detiene el deslizamiento. Se expande cuando se comienza a deslizar. | Cuando la página está desplegada. Debe efectuar el comportamiento esperado. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-2** | | |
| **Titulo** | | Sección-Sobre mí | | |
| **Fecha** | | 19/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que contiene la información con la biografía del cliente. Incluir una fotografía de medio cuerpo.  El CV debe estar desplegable en otra pestaña como PDF. Usar como base el prototipo:  Sobre mi versión escritorio.  Sobre mi versión web | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Código de sección Sobre mi programada en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-3** | | |
| **Titulo** | | Sección-Proyectos destacados | | |
| **Fecha** | | 19/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que contiene la información de los proyectos más destacados. Tendrá cuatro imágenes. Cuando se haga clic en la imagen, dará un resumen del proyecto, así como un vínculo para la página con la información completa del mismo. Usar como base el prototipo:  Proyectos destacados escritorio.  Proyectos destacados movil. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Código de sección Proyectos destacados en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-4** | | |
| **Titulo** | | Plantilla-Proyectos | | |
| **Fecha** | | 19/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que tiene contenido específico para Cada proyecto. De existir, se debe dar la información en el siguiente orden.   * Imágenes. * Link del proyecto. * Resumen del proyecto. * Tipo de participación. * Documentos disponibles (Únicamente documentación libre o sin información clave del negocio).   Usar como base el prototipo: | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Páginas de los proyectos disponibles, basados en la plantilla programadas en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-5** | | |
| **Titulo** | | Sección-Certificados | | |
| **Fecha** | | 21/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que contiene la imagen de los certificados con los que se cuentan. Aquellos que cuenten con un enlace, permitirá dirigirse al link.  Usar como base el prototipo:  Certificaciones Escritorio.  Certificaciones Movil. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Código de sección certificados en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-6** | | |
| **Titulo** | | Sección-Contacto | | |
| **Fecha** | | 21/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que contiene el cuestionario para el contacto. De manera adicional, incluye links a las redes sociales pertinentes. El cuestionario esta enlazado a una base de datos relacional, que contendrá los mensajes recibidos. Los logos de las redes sociales deben tener un vínculo.  Usar como base el prototipo:  Contacto de escritorio.  Contacto movil. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Código de sección certificados en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |
| 2. | Admisión de datos. | | Solo debe de recibir el cuestionario cuando los datos marcados con asterisco tengan información. El Recaptcha debe ser validado. | Al enviar un cuestionario, la base de datos debe de recibir o rechazar el paquete de datos según se cumplan las condiciones. |
| 3. | Almacenamiento de base de datos | | Recibir, y almacenar la información del formulario sin perdidas. | Al enviar un cuestionario la información debe ser guardada en la base de datos. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-7** | | |
| **Titulo** | | Pie de página | | |
| **Fecha** | | 21/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Es la sección de la página WEB que contiene la información correspondiente al pie de página.  Usar como base el prototipo:  Pie de pagina escritorio.  Pie de página movil | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Sección Sobre mi programada en HTML, CSS y JavaScript. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-8** | | |
| **Titulo** | | Idioma | | |
| **Fecha** | | 22/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| El contenido de la página por defecto en español, pero existirá la posibilidad de ver el contenido en inglés. Así como regresar al idioma español desde la versión en inglés. Será necesario generar las páginas en versión en inglés y los enlaces deben de redireccionar a la misma página que esta observando el usuario. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Página WEB en versión inglés. Botones funcionales para cambio de idioma. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Visible desde navegador WEB, compatible con HTML5 | Debe de ser correctamente visible desde navegador de escritorio y desde móviles al ingresar a la página. Los hipervínculos deben de redirigir apropiadamente a la sección descrita.  Las imágenes deben de verse apropiadamente. |
| 2. | Enlaces | | Al estar en una página que no sea la principal, el enlace debe de enviar a su versión en el idioma alterno. | Al efectuar el cambio, se debe de mantener en la página equivalente en el idioma alterno. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-9** | | |
| **Titulo** | | Base de datos | | |
| **Fecha** | | 22/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Aquí se almacenará la información de los cuestionarios de contacto, deber contener las siguientes los siguientes rubros:   * ID(Generado automáticamente). * Nombre. * Correo. * teléfono de contacto. * Asunto. * Mensaje. | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Base de datos vinculada a la sección Contacto. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Función | | Al enviarse un mensaje para contacto. | Debe almacenar de manera apropiada la información y recibirla desde la página Web.  La información debe de llegar estructurada y recibir el paquete sin perdidas. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS DE USUARIO** | | | | |
| **Nº.** | | **RF-10** | | |
| **Titulo** | | Subida a la red | | |
| **Fecha** | | 22/07/2022 | | |
| **Estimación** | | **2 DIAS** | | |
| **Característica/Funcionalidad** | | | | |
| Se deberá efectuar la contratación de un servicio de host, más la compra de un dominio, además de efectuar el certificado de seguridad SSL.  **Hostinger parece una opción viable** | | | | |
| **Razón/Resultado** | | | | |
| Herramientas para el montaje de la página WEB. | | | | |
| **Criterios de Aceptación** | | | | |
| **Nº** | **Titulo** | | **Contexto** | **Evento** |
| 1. | Enlaces | | Al ingresar desde el dominio comprado. | Los enlaces deben de corresponder al dominio y debe de permitir el acceso a la página. |
| 2. | Host | | Montaje de la información de la página. | Toda la información cargada debe estar apropiadamente dividida y permitiendo acceder a los usuarios. |

# DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | 24/02/2022 | | |  | |
| **Vista Lógica** | | | | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia.  **Qué es MVC y por que es tan usado en el desarrollo Web – PossibleApp BlogModelo Vista Controlador** | | | | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | | | | |
| **Vista de Implementación** | | | | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de Paquetes | | | | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | | | | |
| **Vista de Proceso** | | | | | |
| Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo | | | | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | | | | |
| **Vista de Física** | | | | | |
| Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue. | | | | | |
| Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí | | | | | |
| **Prototipos de interfaces de usuario** | | | | | |
| Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.  **Prototipo de Interfaz de registro.**  **Prototipo de plataforma de casos** | | | | | |
| **Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí** | | | | | |
| **Firmas de aceptación** | | | | | |
| **Nombre** | | **Dependencia** | **Teléfono** | | **Firma** |
|  | |  |  | |  |

**Nota:** En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.